杭州市环境集团有限公司  询价文件

采购编号：NY-4FZB2406012

项目名称：致远OA系统升级开发项目

杭州市环境集团有限公司

二○二四年六月

询价采购文件目录

询价采购公告	1

第一章   供应商须知	5

（一）综合说明	7

（二）询价采购文件说明	7

（三）报价文件的编制	8

（四）报价文件的递交	10

（五）询价采购	10

（六）授予合同	12

第二章  采购需求书	13

第三章 合同主要条款	22

第四章 附件	30

# 询价公告

杭州市环境集团有限公司组织开展致远OA系统升级开发项目的询价采购活动，欢迎符合要求的供应商积极参与。

一、采购编号：NY-4FZB2406012

二、项目名称：致远OA系统升级开发项目

三、项目限价：人民币73.2万元整（含税）

四、采购内容：本次采购项目对集团在用的致远OA系统进行升级开发，本项目包括致远协同办公OA系统版本升级，公文和控件升级，新增全面预算管理模块、采购管理模块、合同管理模块等内容形成业财一体化的项目管理。采购内容详见“第二章采购需求书”。

五、供应商资格要求：

1、在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册，具有独立法人资格/具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照（或者事业单位法人证书、社会团体法人登记证书、其他组织登记证明文件，下同）副本复印件（加盖公章）；

2、供应商应具备有北京致远互联软件股份有限公司授权书（授权产品需包含A8+产品）；

3、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加本项目。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价文件递交；

4、近三年内供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购人报价当日网站查询结果为准）；

5、近两年内未被列入《杭州市环境集团有限公司黑名单供应商名录库》和《杭州市环境集团有限公司不合格供应商名录库》（以采购人提供的清单为准）；

6、本项目不接受联合体响应。

注：上述证明资料须齐全、有效，复印件应加盖供应商单位公章（所盖印章均为物理印章，加盖电子印章的将被视为无效，下同），并在报价文件中提供。

六、供应商登记认证：

（1）凡首次参加杭州城投采购平台投标的供应商，应于报名截止日前（法定公休日、法定节假日除外）完成“杭州城投采购平台”注册登记和企业信息认证，并按询价文件要求完成网上报名。

（2）“杭州城投采购平台”注册登记办理：在杭州城投采购平台网站首页（https://jczx.hzcjtz.com/）“平台登录”栏目点击“立即注册”完成企业信息注册登记。咨询电话：400-0666-571。

（3）“杭州城投采购平台”企业信息认证：在杭州城投采购平台网站首页（https://jczx.hzcjtz.com/）点击“CA 锁办理”跳转至 CA 锁办理平台自行完成企业 CA 锁办理，已在杭州市公共资源交易网办理天谷 CA 锁的供应商可以使用原有 CA 锁；使用已注册的管理员账号登录杭州城投采购平台，进入后台，点击“企业信息”菜单→“去认证”按钮，使用 CA 锁完成企业信息认证。咨询电话：400-0666-571。

七、报名方式：

本项目不设置线下报名环节，但需按“投标入库登记”完成网上报名。，具体要求如下：

（1）网上报名方式：报价文件递交截止时间前完成登记认证后在杭州城投采购平台网站首页（https://jczx.hzcjtz.com）进行网上报名；如因供应商未按平台要求报名成功导致无法报价或响应文件开启异常的，供应商自行承担导致的后果。

（2）报名时须提交的资料：

1.法定代表人授权委托书扫描件；

2.营业执照扫描件；

3.授权代表有效身份证扫描件；

上述资料扫描件均需加盖单位公章

八、询价采购文件获取：

（1）获取方式：本项目询价文件（含询价补充文件（若有）、相关技术资料和图纸（若有））以网上下载方式获取，下载网址：杭州城投采购平台（供应商在网站公告页查看公告附件信息，包含询价文件，询价文件需登录后进行下载）、浙江政府采购网、杭州市环境集团有限公司官网；

（2）下载时间：自本项目询价公告发布之日起至报价文件递交截止时间止。

九、质疑：

如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，供应商应于2024年7月4日17时前可登录杭州城投采购平台通过网络在线方式向采购人提出质疑。（登录网站https://jczx.hzcjtz.com/→标段详情→项目提疑），逾期视作无异议。

十、响应保证金：

（1）交纳金额：1.3万元整；

支付方式：汇票/支票/电汇（必须为供应商报名企业账户汇出，个人形式递交或现金递交视为未缴纳）

单位名称：杭州市能源集团有限公司

账    号：86041110000078615

开 户 行：宁波银行杭州分行营业部

开户银行代码：313331090013

- 交纳期限：报价文件递交截止时间前。

- 十一、报价文件递交截止时间和地点：

（1）报价文件递交截止时间：2024年7月11日9时00分（北京时间）。

（2）报价文件递交地点：浙江省杭州市上城区雷霆路90号3楼317开标室。

十二、发布公告的媒介

本项目相关公告在杭州城投采购平台（https://jczx.hzcjtz.com/home/#/index）、中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）、杭州市环境集团有限公司网（https://www.cnlandfill.net/mtdl/mt_ddll.aspx）发布，如公告内容、时间不一致的以杭州城投采购平台发布的信息为准。

十三、本项目的监督部门为杭州市环境集团有限公司纪检监察室，郑先生，13336041895。

十四、联系方式：

采购人：杭州市环境集团有限公司

通讯地址：杭州市拱墅区临半路90号

联系人：叶工

电话：0571- 89716727

杭州市环境集团有限公司

2024年6月27日

# 第一章   供应商须知

- 供应商须知前附表

本供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本供应商须知前附表为准。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及基本情况 | 项目名称：致远OA系统升级开发项目 采购人：杭州市环境集团有限公司 联系人：叶工 电话：0571- 89716727 地 址：杭州市拱墅区临半路90号 |
| 2 | 采购内容 | # 详见《询价采购公告》 |
| 3 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 4 | ★报价方式 | 按照采购人所需的致远OA系统升级开发包括致远协同办公OA系统版本升级，公文和控件升级，新增全面预算管理模块、采购管理模块、合同管理模块进行项目报价。 本项目报价为一次性报价，包含全部的软件开发费、实施部署费、系统对接费、人工费、差旅费、交通费、税费等一切可预见或不可预见费用。 |
| 5 | 服务期及要求 | 项目工期：本项目建设总周期为合同签订之日起4个月 免维期：项目验收合格后，成交供应商须提供1年免费维保技术支持服务，服务的内容涵盖：系统维护、流程优化、系统安全、问题响应、故障解决、巡检、数据处理等各类运维服务。 具体要求详见“第二章采购需求书” |
| 6 | 质量要求 | 符合采购文件及行业合格标准。 |
| 7 | 质量保证期 | / |
| 8 | 报价文件有效期 | 报价文件递交截止之日后60日历日。 |
| 9 | 响应保证金 | 响应保证金：人民币13000元 响应保证金形式：电汇、汇票或银行转账（必须为供应商报名企业账户汇出，个人形式递交或现金递交视为未缴纳） 响应保证金有效期同报价文件有效期 响应保证金须在报价文件递交截止时间之前递交 接收响应保证金帐户信息： 单位名称：杭州市能源集团有限公司 账 号：86041110000078615 开 户 行：宁波银行杭州分行营业部 开户银行代码：313331090013 |
| 10 | 供应商资格要求 | 详见《询价采购公告》 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 12 | 询价采购文件的质疑 | 提出问题截止时间：2024年7月4日17:00 提出问题方式：潜在供应商可登录杭州城投采购平台通过网络在线方式提出（登录网站https://jczx.hzcjtz.com/→标段详情→项目提疑） 注：未按上述要求提出的问题，采购人有权不予答复。 澄清问题截止时间：2024年7月8日17:00 在本项目询价公告发布页面公布（详见询价公告），供应商可自行下载获取澄清或修改文件。 |
| 13 | 报价文件份数 | 正本1份，副本2份。 是否要求提交电子版文件： R是，电子版报价文件格式：word或excel，存储媒介：U盘（与报价文件一起密封） |
| 14 | 递交报价文件的同时应提交的资料、物资 | 供应商在递交报价文件时请携带： - 供应商代表（法定代表人或委托代理人）的有效身份证原件（委托代理人应随带授权委托原件，或说明授权委托书密封在报价文件内）； |
| 15 | 报价文件递交截止时间和地点 | 时间：详见询价公告。 地点：详见询价公告。 |
| 16 | 履约保证金 | 履约保证金金额：约合同价款的5%。 履约保证金提交时间：合同签订前提交。 履约保证金的形式：银行汇票或转帐支票或电汇。 履约保证金有效期：至合同期满为止。 履约保证金的退还：本项目开发工作完成，双方签署验收报告后合格后30天内，双方不存在争议，扣除需支付的违约金后，余额退还（无息）。 |
| 17 | ★最高限价 | 本采购项目总报价的最高限价为人民币73.2万元整（含税），如果供应商的总报价高于最高限价则其报价文件作无效响应处理。 |
| 18 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人。 |

## （一）综合说明

1、总则

1.1本次采购工作是按照杭州市环境集团有限公司的相关规定组织和实施的。

1.2不论结果如何，供应商均应自行承担所有与编写和递交报价文件及所有参与询价采购过程中的全部费用。

2、供应商资格要求

详见《询价采购公告》。

3、定义

3.1、“组织人”系指组织采购人采购，指杭州市环境集团有限公司。

3.2、“采购人”系指杭州市环境集团有限公司。

3.3、“供应商”系指向采购人提供询价采购文件所叙述的货物服务且满足供应商资格要求的的独立法人。

3.4、“服务”系指合同规定卖方须承担的的各类服务以及其他类似的附随义务。

3.5、“附随服务”系指根据成交合同规定成交供应商必须承担的辅助服务，如合同中规定成交供应商应承担的义务，以及合同中未规定，但依有利于合同履行原则应当由成交供应商承担的其它义务。

## （二）询价采购文件说明

4、询价采购文件内容

（1）询价采购公告

（2）第一章 供应商须知

（3）第二章 采购需求书

（4）第三章 合同主要条款

（5）第四章 附件

（6）补充（答疑）文件（如有）

5、询价采购文件的澄清和修改

供应商对询价采购文件如有疑点，应当在提出问题截止时间前向采购人提出，采购人在接到疑点征询函后，在澄清问题截止时间前进行澄清和修改，并通知询价采购文件收受人，同时视情作出是否延长报价文件递交截止时间的决定。

采购人亦可主动对询价采购文件进行修改。

## （三）报价文件的编制

6、供应商应仔细阅读询价采购文件中的所有内容，按照询价采购文件要求编制报价文件，并保证报价文件的真实性，所有文件资料必须是针对本次询价采购。

7、报价文件的组成

1）★承诺函（附件一）；

2）★报价一览表（附件二）；

3）★响应保证金（报价文件中可附电汇凭证等凭证 附件十）；

4）★供应商基本情况表（附件三）；

5）★法定代表人授权书（附件四；法定代表人参加采购会议的，无须提供授权书）；

6）★商务条款（含技术规格、合同条款）偏离表（附件五）；

7）★营业执照复印件并加盖公章（附件十一）；

8）★供应商须提供其股东信息及出资比例信息，并填写股东信息及出资比例信息表（附件六）；

9）★“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）记录查询网页截图（附件七）；

10）★中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）记录查询网页截图（附件八）；

11）★诚信廉洁承诺函（附件九）；

12）★供应商应具备有北京致远互联软件股份有限公司授权书（授权产品需包含A8+产品）（附件十二）；

13）供应商认为需要提供的其他文件和资料。

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上盖上有效的供应商公章。

询价采购文件中部分带“★”的条款，为采购的实质性要求和条件，对询价采购文件中带“★”条款的响应必须满足询价采购文件注明的要求，否则经询价采购评审小组认定后按无效响应处理。

8、响应

8.1供应商应根据《第二章采购需求书》规定的供货和责任范围以及合同条款所列内容等，供应商应对本采购文件规定数量的货物及要求进行响应。

8.2包含全部的软件开发费、实施部署费、系统对接费、人工费、差旅费、交通费、税费等一切可预见或不可预见费用。

8.3供应商须按询价采购文件所附的相关文件格式逐项填报单价和总价等。

8.4如单价与总价不符时，以总价为准，并以此调整单价；大写与小写不符时，以大写为准。

8.5采购人要求分项响应是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

9、响应保证金

9.1供应商须在报价文件递交截止时间前缴纳采购文件规定金额的响应保证金。

9.2成交供应商的保证金在与采购人签订合同后无息退还。

9.3未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后7个工作日内办理退款手续后无息退还。

9.4发生下列情况之一，保证金将不予退还。

（1）响应人在报价文件有效期内撤销报价文件；

（2）响应人擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；

（3）成交供应商在规定的时间内拒签合同、拒付履约保证金；

（4）响应人在报价文件中提供虚假资料或虚假承诺的。

10、报价文件的签署和规定

10.1装订及签署

- 按照报价文件的组成，装订成册。

（2）询价采购文件中规定的须加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签署或盖章的资料文件都须按要求盖章或签署。

（3）供应商应写全称。

10.2 报价文件的份数

报价文件的份数见前附表。报价文件封面须有“项目名称、采购编号、供应商名称及正本或副本”等字样。

10.3包装及密封

将装订好的报价文件正本和副本一起密封包装在一个密封袋内，密封袋上须标注“项目名称、采购编号、供应商名称”并加盖供应商公章、法定代表人或法定代表人授权代表签署或盖章。

## （四）报价文件的递交

11、报价文件递交截止时间

11.1报价文件必须在规定的递交截止时间前派人送达指定的地点；

11.2采购人如因故推迟报价文件递交时间的，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

11.3截止报价文件递交截止时间，参加该项目响应的供应商在3家或以上的，询价采购继续进行。截止报价文件递交截止时间，参加该项目响应的供应商小于3家的，将终止本次询价采购活动。

12、报价文件有如下情形之一的，采购人有权不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未密封的。

## （五）询价采购

13、询价采购

13.1参加询价采购的供应商法定代表人或法定代表授权人，应随带身份证件。

13.2采购人依法组建询价采购评审小组。

13.3评审方法

（1）符合性审查

询价采购评审小组依照询价采购文件符合性审查的要求和规定，对通过资格审查的所有供应商的报价文件进行符合性审查。供应商不得通过补充、修改或撤销报价文件中的内容使其成为实质性响应的报价。供应商在报价文件递交截止以后不得提交任何资料作为评审依据。报价文件出现下列情形之一的，由询价采购评审小组审查后按无效报价处理：

1）供应商的资格条件不满足国家有关规定或询价采购文件载明的供应商资格要求的；

2）未按询价采购文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

3）供应商的名称与获取询价采购文件时提供的名称不一致的；

4）供应商不以自己的名义或未按询价采购文件要求提供响应保证金或提供的响应保证金有缺陷而不能接受的；

5）报价文件有效期不足的；

6) 供应商递交两份或多份内容不同的报价文件，或在一份报价文件中对同一采购项目报有两个或多个响应，且未声明哪一个有效；

7）不满足询价采购文件中标注“★”号的关键条款的；

8）不符合询价采购文件规定的实质性要求的；

9）报价超出最高限价的；

10）技术要求表里规格型号要求出现负偏离的；

11）供应商未按要求对所有货物进行响应，存在缺漏项；

12）存在法律、法规、规章规定的其它无效报价情况的。

（2）对符合采购需求且质量和服务相等的前提下对总报价进行评审、比较。

询价采购评审小组应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。报价评审应以报价口径范围一致的经评审总报价为依据。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；若单价与总价不符时，则以总价为准，修改其单价。若正本与副本不一致时，以正本为准。若供应商拒绝接受上述修正，其报价将被拒绝，没收响应保证金。

如若供应商报价出现单价与总价不符或文字大写表示的数据与数字表示的有差别、且该供应商成交时，因成交供应商自身失误造成少算、漏算的缺漏项费用由成交供应商自行承担并负责该缺漏项的供货及相关服务，但不得增加其总报价，因成交供应商自身失误造成费用多算的，应在其总报价按所报单价修正其合同价，且签订合同时按最利于采购人的价格签订供货合同。

符合采购需求的经评审总报价最低（如总报价最低有相同者，则由评审小组通过抽签的方式来确定）的供应商推荐为本采购项目的成交候选人。

（3）评审报告

询价采购评审小组应根据评审情况和结果，向采购人提交评审报告。评审报告由询价采购评审小组起草，按少数服从多数的原则通过。询价采购评审小组全体成员应在评审报告上签字认可，询价采购评审小组成员如有保留意见可以在评审报告中阐明。

询价采购评审小组应在评审报告中推荐成交候选人。

（4）经评审后的有效响应少于三家时，如询价采购评审小组认为其报价价格合理，技术可行，则可以继续评审，否则评审小组否决所有响应。

（5）采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商的原则。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者不能按询价采购文件要求提交履约响应金的，视为第一成交候选人放弃成交，采购人将重新进行采购。

（6）在评审中发现有二份及以上报价文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经询价采购评审小组半数以上成员确认有串通响应嫌疑的，其报价文件按无效响应处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响本采购项目继续评审。

## （六）授予合同

14、接受和拒绝成交结果的权利

为了维护国家利益，采购人在授予合同之前有选择或拒绝任何成交结果的权利，并对所采取的行为不予解释，也不对因此而受影响的供应商承担责任。

15、成交结果通知书

询价评审结果经采购人认可后，采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商，采购人将向成交供应商发出成交结果通知书。

16、签订合同

16.1成交供应商须在自成交通知书发出之日起三十天内与采购人签订采购合同。

16.2询价采购文件、成交供应商的报价文件、询价采购过程中有关的澄清及承诺文件、经双方签字的询价采购纪要和成交结果通知书均作为合同附件。

16.3拒签合同的责任

1）成交供应商在接到成交结果通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，其响应保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

2）采购人在规定时间无故拒签合同者，以采购违约处理，赔偿成交供应商由此造成的直接经济损失。

# 第二章  采购需求书

- 一、项目概况

- 为规范国企单位对经济运行，严格预算管理，强化预算约束，有效防范和管控内部运营风险，“以预算为主线、资金管控为核心”建立全面预算内控管理一体化信息系统平台，实现经济业务活动的内控管理。本项目包括致远协同办公OA系统版本升级，公文和控件升级，新增全面预算管理模块、采购管理模块、合同管理模块等内容形成业财一体化的项目管理。

- 二、采购内容

| 序号 | 采购内容 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 版本升级 | 详见采购需求书《第三部分系统要求》 《第四部分项目内容及功能要 求》 | 1 | 项 |
| 2 | 公文和控件升级 |  | 1 | 项 |
| 3 | 全面预算管理模块 |  | 1 | 项 |
| 4 | 采购管理模块 |  | 1 | 项 |
| 5 | 合同管理模块 |  | 1 | 项 |

相关要求：

- 本项目报价为一次性报价，包含全部的软件开发费、实施部署费、系统对接费、人工费、差旅费、交通费、税费等一切可预见或不可预见费用。

- 2. 成交供应商应对本项目免费售后服务期之后提供的有偿续保服务进行报价。续保服务价格单独报价，不含在总价中。

- 三、系统要求

- 1.软件系统平台要求

- 1.1所建设系统的各个模块都是B/S架构。

- 1.2采购人目前使用的是北京致远互联软件股份有限公司A8+集团版8.0SP2,在原有平台基础上升级到A8+集团版9.0版，并增加拓展应用。

- 1.3所建设系统支持Windows、Linux、Unix等多种操作系统，支持Oracle、Mysql、SQLServer等主要数据库。

- 1.4系统支持国产化操作系统，如上级部门有要求，并能更新到国产化平台，如麒麟操作系统、国产化服务器、国产化中间件等。

- 1.5系统提供灵活的、开放的软件平台，采购人可根据自身业务特点和管理要求自行配置。

- 1.6 系统要求门户、界面友好，菜单布局可以用户自己配置；无代码快速搭建应用和表单，使用过程采购人自己灵活可以修改表单格式与流程。

- 2.系统安全性

- 包括系统安全、应用安全(工作站的权限验证)、操作员的权限验证、数据安全（包括数据的备份与恢复）等。系统支持应用管理员、系统管理员和审计管理员的三员分离权限管理。

- 四、项目内容及功能要求

- 1、公文和控件升级

1.1、office中台

通过金山中台版WebOffice解决高频主场景去控件问题，客户端不需要安装offce插件，支持google最新版浏览器。

1.1.1文档在线预览

文档在线预览，覆盖全应用、全端、全正文格式：Word、Excel、PPT、PDF、WPS、ET、OFD，均支持在线预览，通过文档在线预览解决高频主场景去控件问题。支持PC、移动端。

1.1.2 Weboffice集成

Weboffice文档中台和A8事项场景整合插件，支持10大应用、80个业务场景去控件化，特别是公文高频应用，真正脱离本地office环境，实现全面H5化提升员工和领导的文档在线体验。

1.2、公文升级

1.2.1 电子签章盖章后锁定文件，不能修改，章要显示红色；

1.2.2 根据领导办文场景需求，新增领导角色审批办文的专用移动端布局：

1.2.3 支持移动端进行发文拟文、快速发文：

1.2.4 上传正文时无需安装正文插件，支持流式版式文件直接上传并保存为正文；

1.2.5支持自由拟文或者调用模板发文，也支持进行文单填写/流程编辑（自由拟文时）/添加附件等，功能与PC保持一致。

1.2.6电脑端可以通过致信（电脑APP）收发文、邮件、单据审批等待办事项自动提醒；

1.3、其他需求

1.3.1支持多部门事项资料收集，自动汇总到文档夹里，可以看到相关人是否提交，超期未交的推送催交提醒，统计资料收集完成情况；

1.3.2建立一套完善的接待管理模块，实现接待管理中的参观、座谈、用餐、车辆、住宿、宣传、安保等与接待任务事项关联，实现接待管理的一体化管理；

- 1.3.3 用印审批表发起人未选择印信类别的情况下，控制流程无法发起，并且能跳出提示“您未选择印信类别。”

- 2、全面预算管理

- 2.1预算编制

系统可进行预算编制功能，并支持三级预算编制管理，支持二上二下功能，预算编制业务中根据业务内容的不同可分为运营生产预算、营运车辆预算、非营运车辆预算、生产设备购置预算、物资采购预算、工资总额预算、劳动力配置预算、教育经费预算、科研及信息化投入预算、研发费用预算表、管理费用预算、利润预算的管理等；固定资产类、科研类、人工类、融资类实现条线化管理，其他费用类按行政组织管控；

系统在预算编制过程中可以对不同的部门进行预算编制内容的权限设置，可进行增加、修改、删除、查询、提交、退回、打印、增行、删行、添加附件等基本操作。

2.1.1预算编制

系统根据不同的预算类型编制不同的预算，例如费用预算，可以选择费用预算科目，录入预算申报金额、申报人和申报日期为系统默认为系统登录人和登录日期，可以上传附件，填写完成后保存送审，在送审前可以修改，修改完成后保存提交。

2.1.2流程查看

系统可看到每个审批流程，可以逐条审批或汇总审批，并可填写审批意见；可以退回到上一步或第一步，并可填写审批意见。

2.1.3预算申报

系统应具备一上、二上申报功能。一上是根据原始预算编制上报，二上是根据批复情况调整后上报。

2.1.4预算审批

系统需对各个部门编制的预算进行审批，审批包含两个过程：一上审批、二上审批。两次审批通过后，预算编制即为通过。

系统应支持按照部门汇总、按照项目汇总进行审批，在审批时，相关部门可以填写审批意见，供下一审批人参考。

2.1.5预算批复下达

系统支持可全额一次性下达至预算使用部门。

2.1.6预算执行

系统支持预算执行单，并供预算执行科室进行预算执行申报，由财务预算管理岗位人员进行确认核销。

2.1.7预算控制

系统支持对预算进行预警提示及控制，如果超出预算后具有预算调整或超预算审批流程等功能。超过10万以内和10万以上分别走不同的审批流程；

2.1.8预算调整

预算原则上不调整，中期调整也是上级单位要求为准；部分预算支持动态调整，按需审批调整，并记录预算调整的痕迹；

2.1.9预算查询

系统界面显示包括预算项目名称、编号、申报部门、状态、经费类别、申报金额、申报日期、预算负责人、预算年份等基本信息。系统支持多种查询方式以满足不同部门的需求，包括按申报数据查询、按部门查询、按预算科目查询、按项目类别、按单据状态查询等。

- 2.2费控管理模块

2.2.1经费报销

系统支持各类日常支出业务及借款的在线填报与审核审批。费控管理中单据至少需要包括：费用报销单、出差申请单、差旅报销单、公务接待申请单、公务招待报销单等预算执行单等单据，适用于集团内部各类费用的报销支出业务。支持报销单据的待办事项在首页展示。

系统支持报销事项和预算关联，报销过程中需选择相关预算项目进行预算额度控制，报销结束后预算余额自动冻结、解冻、扣减等。

系统支持差旅事前申请加差旅事后报销模式；预置财政部规定的出差住宿控制标准和交通补贴、伙食补贴标准，报销差旅费时自动控制住宿费是否超标及补贴计算,财务审批时可以对报销单的部分内容进行修改，修改规则受到系统设定的控制。

系统实现借款与还款业务，系统自动提示报销时冲借款业务，借款超期未还系统自动提醒经办人和部门负责人。

根据集团不同业务的实际业务管理要求自定义报销审批流程。

报销提交时支持进行实时预算控制及预警，实现按照预算控制方式进行预算控制及超额预警。

审批时可以查询单据对应的预算，根据报销业务进行审核，支持通过和驳回，可以进行审核意见填写。

所有报销单据均可以上传附件，审批时可以预览和下载附件，同时审批中查看报销业务的预算情况、报销进度审批历史记录等。

费控管理模块与合同系统、物资采购系统等关联，本次报销金额受到合同未付款金额的控制，报销结束后，可将报销的数据自动传递到合同执行数据中。

2.2.2票据管理

发票识别：支持浙里办取票，支持扫码识别、图像识别，系统可以通过OCR技术自动识别提取发票信息（含非税发票），形成电子发票档案。

发票查验：系统识别成功后自动检查是否有重复发票，同时支持与税务系统 对接查验发票真伪。

个人发票夹：管理所有个人上传的发票，便于查看发票详细信息。

关联费用报销：查验正常的发票，支持关联费用报销，报销单可自动带出发票相关信息及附件。

报销发票统计：系统将统计所有正常上传的发票及发生业务报销的相关信息，便于发票报销信息查询及阶段性复查等工作。

2.2.3与上级单位城投集团费控系统数据互通

系统能够与上级单位城投集团费控系统实现费用报销数据同步，同一事项在不同系统中只进行一次操作，数据、流程和附件等能够自动调用。

2.2.4统计分析

统计分析支持对单据中的数据进行多维度的组合与分解，生成汇总报表、明细报表、对比分析报表。部门负责人可以直观地看到本部门的支出情况，有预算数据的情况下能够看到预算执行的情况、经费余额，可以有效的安排预算执行工作。

- 2.3应收账款管理

2.3.1集成合同模块，按合同收款条件计提合同应收；集成生产系统，按每月生产量计提应收（市场化的数据获取加工生产量后需手动加工数据形成应收），次月开票后自动冲减计提应收，计提应收占用预算，开票扣减预算；

2.3.2系统自动按合同应收日期进行预警提醒，给相关人员推送催收信息；

- 对应收数据进行统计分析，支持按单位、部门、客户等维度统计应收、已收、未收、超收等情况。

- 3、合同管理需求

3.1 管理集团本部和分公司的合同审批，下属子公司单独配置合同模块；

3.2 建立统一的合同管理门户，自定义显示合同相关分析报表和快捷入口；

3.3 根据不同类型预置多个版本的合同范本，合同审批后自动生成电子版的合同；安全协议、廉政协议、保密协议也设定标准模板，填选要素后自动生成相关协议；

3.4 系统支持建立合同专用的基础档案，除了填制合同基本要素外，还可以根据不同合同类型灵活设置，比如服务类、货物类、工程类合同，满足集团多种合同类型的管理要求，同时设定不同的字段上传不同的附件；

3.5 按发起者部门首字母+年+4位流水号，自动形成合同编码；

3.6 合同填制选择相关方后，自动带出历年签订的合同，并可以穿透

3.7 合同填制完后申请，按照集团审批流程进行审核，若有问题退回申请人修改后往后流转，各审批环节都需签署审批意见；

3.8 合同申请时，需要录入合同的关键信息，并且支持与采购预算额度进行关联，合同申请时，系统自动判断是否超预算，超预算时无法进行提交；

3.9 合同审批过程中，可以直接在合同附件中点击修改按钮，系统会留下修改痕迹，保存修改稿，并把修改意见自动带出到表单上，方便下一个流程审批；

3.10 合同审批条线化管理，根据发起者选择的条线自动走相关业务部的流程；支持按相关审批人自动带出一句话（如附件已审批确认）；支持一个合同两个分公司共同履行，两个分公司一起审批；

3.11 支持合同审批提醒，24小时未批的推送APP消息进行提醒；严格控制不允许事后补签合同，通过合同预计签订日期跟系统时间比对，预计签订时间小于系统时间不允许发起会签流程；与预计签订时间间隔在2天内要的用红绿灯的方式自动进行加急催办，合同如果卡在审批者，临近2天自动进行加急催办；

3.12 针对部分客观原因导致合同滞后签订的，需要在签订前先走内部审批流程通过后，返回到发起者判断是上传终稿还是等后续合同内容明确后，风控部确认后发起另外的审批流程继续审批，保留两次的审批意见；

3.13 合同在最终审批完成之后，由合同使用部门从系统打印最终版合同（带有表单二维码）进行打印、盖章，防止签批的合同与双章版合同不一致；针对所有合同，实现上传盖章版合同时进行智能文本校验，发现纂改内容；

3.14 合同签订后，支持将签订版的合同文本及其附件上传至合同管理系统，支持实时查询合同的基本信息及电子版合同文本；

3.15 在合同执行的过程中，若合同发生变更，关联原合同走补充协议流程，并上传相关的补充协议。变更流程完成后，可实时查询合同的变更明细记录，包括：变更字段、变更前、变更后、变更人、变更时间等；

3.16 支持合同统一的归档管理，由经办人发起合同归档申请流程，合同归档管理部门进行合同的归档确认/驳回，已归档的合同系统支持实时生成合同归档编号，便于纸质合同与线上合同统一管理，同时支持实时查询合同的归档状态。

3.17 合同发生纠纷在规定时效内与对方协商谈判，合同纠纷协商一致的，双方应当签订书面协议并在线走审批；

3.18 可进行自定义设置合同预警条件，可以设置合同到期提醒、合同付款提醒等，提醒数据可以进行穿透查询，同时可配置预警人员，实时推送合同收/付预警信息，并提示相关人员，达到实时监控合同的执行情况，并根据信息作出相应的决策。能实现对全合同的执行率有预警作用；

3.19 合同执行表可以查看权限范围内的所有合同执行情况，并可点击穿透某份合同查看明细。包括并不限于：合同基本台账、收付款合同执行汇总统计、收付款合同执行明细统计等。

3.20 使用单位合同需求：

3.20.1 收到合同履约保证金后在合同系统进行登记，确认收到的方式（银行汇款、保函、保证保险保单），可以设置退回时间提醒，关联合同生成退履约保证金单，在合同履约完成后，跳出保证金退还确认单，并及时进行闭环登记；

3.20.2 支付合同相关方保证金在合同系统进行登记，合同履约完成后收到保证金进行登记冲销；

3.20.3 支持合同分期付款，合同付款时可挂接相关合同编号，根据唯一编号，自动带出合同总金额、累计已支付金额（系统自动带出且无法修改），系统可以严格控制不允许超合同付款，出纳付款确认后，系统自动核减预算。包括合同的收付款管理与保证金金收取、退还管理，可根据合同确定的收付款日期自动提醒合同收付款业务；

3.20.4 合同基本信息、项目、付款阶段、付款信息自动同步到上级单位城投集团的OA系统。

- 4、采购管理

4.1 建立统一的采购管理门户，该门户包含了与采购相关的流程、待办、报表与文档；

4.2 采购预算包含在财务综合预算内，采购申请占用采购预算，合同签订扣减采购预算，实际支付时扣减财务综合预算；采购预算最多支持六级细化；

4.3 采购预算实现多级审批，按统一的编制规则在使用单位进行内部审批，然后统一上报到集团采购部进行汇总上会审批；

4.4 采购管理部采购的项目，采购需求审批通过后集团采购部提采购申请，支持线上招标文件审核，决标审批在线登记投标单位的投标信息和中标单位信息，中标后通知使用单位发起合同会签；

4.5 支持合同履约完成后使用部门发起履约评价，在线上报到集团采购部，不符合管控要求的供应商纳入黑名单管理，对纳入黑名单的系统控制两年内不能参与投标，线上支持供应商黑名单评定审批流程；

4.6 根据实际情况按使用单位、项目、采购方式等进行统计分析，可以查看需求-请购-招标-中标-合同的全过程数据，并支持穿透到原始单据。

- 五、项目实施与服务要求

- （一）项目工期

- 本项目建设总周期为合同签订之日起4个月，具体进度要求如下：

- 供应商应按照采购人的要求，统一规划、分步实施。

- 合同签署后，供应商应于20日内完成需求深化调研，并制定详细的建设实施方案，方案需经采购人确认。开发环境和场地由供应商自己提供。

- 合同签订之日起3个月内供应商需完成采购人集团本级开发实施，另1个月内完成采购人直属单位实施部署。

- 第三部分项目内容和功能要求，采购人可根据实际需要对审批流程或功能点做调整，乙方承诺不额外收取费用。

- （二）免维期服务内容及响应

- 1. 服务期：在项目验收合格后，提供1年免费运维服务。

- 项目验收合格后，供应商须提供1年免费维保技术支持服务，服务的内容涵盖：系统维护、流程优化、系统安全、问题响应、故障解决、巡检、数据处理等各类运维服务。

- 服务方式及对象：供应商应提供实时在线的客户服务，具备灵活多样的通讯手段，提供7×24小时响应服务，实时解决常见问题。具体服务内容如下：

- 实时技术支持。供应商应提供7×24小时技术支持服务，在接到技术支持要求时，应为系统使用人员提供如何使用系统的咨询。

- 故障响应。供应商在接到故障报修要求时，1小时内做出明确响应和安排，在2小时内为建设单位提供维修服务，并做出故障诊断报告。

- 热线服务。供应商应提供热线电话、QQ、微信群等途径，随时接受建设单位提出的技术问题，并在24小时内提出解决方案。

- 定期跟踪。专属服务人员1人，应每月不少于1次对系统进行巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。

- （三）培训等其他服务要求

- 1. 供应商应安排经验丰富的培训人员，为系统使用人员提供系统配置、开发、安装、使用和维护等方面的培训。

- 2. 供应商负责提供培训所需计划和资料、培训教材格式包括视频教材、用户操作手册、培训PPT，培训所使用的语言和教材必须是中文。

3. 培训的时间、内容、人员、期次等具体内容在执行过程中需根据采购人意见进行调整。培训时间包括在项目上线运行前以及项目运行期间按照采购人要求的不定期组织。

- （四）验收要求

- 供应商完成项目全部建设内容后，向采购人申请验收，采购人组织双方就系统建设功能开发完成情况、运行情况进行验收，符合采购人要求则验收合格，系统进入免费运维服务期。

# 第三章 合同主要条款

- 致远OA系统升级开发项目采购合同

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及询价文件的要求，双方经公开询价并协商一致，就甲方向乙方采购致远OA系统升级开发项目达成如下条款：

一、合同总价

合同总价为人民币         万元整（￥          ）。本合同计价方式采用固定总价方式，合同总价包括完成本项目的软件开发、调试、配套硬件、税费、人员培训、1年售后服务及相关技术服务，达到验收标准要求并交付甲方使用的所有费用。

质保期满后，若甲方有需要，乙方承诺可继续提供维护服务，每年维护费为人民币         万元整（￥          ），同时，甲乙双方另行签订维护协议。

二、服务要求

（一）项目工期

本项目建设总周期为合同签订之日起4个月，具体进度要求如下：

1.乙方应按照甲方的要求，统一规划、分步实施。

2.合同签署后，乙方应于20日内完成需求深化调研，并制定详细的建设实施方案，方案需经采购人确认。开发环境和场地由乙方自己提供。

3.合同签订之日起3个月内乙方需完成甲方集团本级开发实施，另1个月内完成甲方直属单位实施部署。

4.第三部分项目内容和功能要求，甲方可根据实际需要对审批流程或功能点做调整，乙方承诺不额外收取费用。

（二）免费运维期服务内容及响应

1、服务期：在项目验收合格后，提供1年免费运维服务。

项目验收合格后，乙方须提供1年免费维保技术支持服务，服务的内容涵盖：系统维护、流程优化、系统安全、问题响应、故障解决、巡检、数据处理等各类运维服务。

2、服务方式及对象：乙方应提供实时在线的客户服务，具备灵活多样的通讯手段，提供7×24小时响应服务，实时解决常见问题。具体服务内容如下：

3、实时技术支持。乙方应提供7×24小时技术支持服务，在接到技术支持要求时，应为系统使用人员提供如何使用系统的咨询。

4、故障响应。乙方在接到故障报修要求时，1小时内做出明确响应和安排，在2小时内为建设单位提供维修服务，并做出故障诊断报告。

5、热线服务。乙方应提供热线电话、QQ、微信群等途径，随时接受建设单位提出的技术问题，并在24小时内提出解决方案。

6、定期跟踪。专属服务人员1人，应每月不少于1次对系统进行巡检服务，及时发现和排除潜在问题或故障隐患，保证系统的稳定运行。

（三）培训等其他服务要求

1、乙方应安排经验丰富的培训人员，为系统使用人员提供系统配置、开发、安装、使用和维护等方面的培训。

2、乙方负责提供培训所需计划和资料、培训教材格式包括视频教材、用户操作手册、培训PPT，培训所使用的语言和教材必须是中文。

3、培训的时间、内容、人员、期次等具体内容在执行过程中需根据甲方意见进行调整。培训时间包括在项目上线运行前以及项目运行期间按照甲方要求的不定期组织。

（四）验收要求

乙方完成项目全部建设内容后，向甲方申请验收，甲方组织双方就系统建设功能开发完成情况、运行情况进行验收，符合甲方要求则验收合格，双方签署验收报告后，系统进入免费运维期。

- 付款方式

- 1、项目预付款：合同签订后30日内，支付合同总价30%的预付款。

2、项目进度款：系统调研确定需求后，全部功能开发完成，并且模拟测试通过后进入软件正式运行阶段，在软件正式运行后30日内，甲方支付合同总价的60%；

3、项目验收款：试运行1个月，并验收合格双方签署验收报告后，30日内支付至合同总价的95%。

4、项目质保金：余款5%作为质量保证金，售后服务期满一年支付。

四、履约保证金

本合同签订前，乙方应向甲方交纳       元履约保证金（约合同价款的5%）。本项目开发工作完成，双方签署验收报告后合格后30天内，双方不存在争议，扣除需支付的违约金后，余额退还（无息）。

五、保密条款

1、双方同意，在任何时候，不论是合同有效期内还是合同终止以后，对另一方提供的技术文件以及事务、业务或操作方法（下称秘密信息）实行严格保密。 泄露方应就一切有意、无意泄露对方秘密信息的行为向对方承担赔偿责任。赔偿金包括一切直接、间接损失及由此而支出的费用。

2、乙方保证，其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的，不用于其他任何目的或向任何第三方（包括单位、个人，也包括甲、乙方的关联企业如子公司、参股公司、母公司等）披露。乙方承认并同意，对方是秘密信息的独家拥有者，将不直接、间接侵犯或损害对方对秘密信息的所有权。

3、乙方应只在下述情况下，方可使用秘密信息：

3.1出于履行本合同的需要。

3.2不论如何，秘密信息均不得以任何方式用于对对方不利、有损或相竞争的目的。秘密信息未经对方事先书面同意，不得被复制、全部或部分与其他信息相编纂、透露给第三方。

4、乙方除经按本合同许可外，不得传播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需获悉秘密信息以辅助本方履行其义务的员工披露。乙方保证，在上述本方代表和员工知悉秘密信息之前，向其提示秘密信息的机密性与专有性，并保证上述代表与员工同意接受本合同条款的约束。根据此项保证，乙方将向对方赔偿因上述代表、员工违约披露、使用秘密信息造成的一切直接、间接损失、费用（包括律师费）与其他支出。

5、本条款构成独立的保密合同，本条款的约定的双方义务不因本合同的终止而终止。本条款的效力于全部秘密信息的秘密性全部丧失时终止。

六、不可抗力

1、合同签订后，任何一方由于火灾、台风、水灾、地震、战争等不可抗力事件而影响本合同履行时，则延长履行合同的期限，这一期限应相当于事件所影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。不可抗力事件发生后，双方应尽可能减少损失，如一方未能履行此义务，则对因此扩大的损失承担责任。

2、受不可抗力影响方应尽快将所发生的情况以传真通知对方。

3、当不可抗力事件停止或消除后，受影响的一方应尽快以电传或电报方式通知另一方。如不可抗力的影响连续二十天以上时，双方应通过友好协商并尽快达成合同，解决本合同的履行问题。

七、违约责任

1、交付违约

乙方应在合同所规定的时间内完成和交付本合同规定的项目。如开发工作延时在经过甲方同意后，可以给予乙方15日的宽限期，宽限期内不追究乙方的违约责任。如乙方在宽限期内仍未依据本合同的规定完成和交付本合同所规定的项目，则自宽限期（如有）届满之次日起，甲方有权根据下列情形要求乙方承担违约责任和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。

1.1、因乙方原因引起的延期，每延期一天，乙方应向甲方支付合同总价0.1％的违约金。因项目验收不合格，乙方返工而导致项目延期的，按本款规定承担违约责任。

1.2、因乙方原因导致延期时间超过90天，甲方有权终止合同，并要求乙方支付合同总价的20％作为违约金。如甲方由此终止本合同，乙方应于终止通知送达之日起7日内返还甲方所支付的尚未发生的费用和报酬并依甲方的指示退还所有的基础性文件和原始资料。

2、保密违约

任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应按本合同总价的10％支付违约金。

3、其它条款违约：任何一方违反本合同所规定的义务，守约方均有权要求违约方立即整改。违约方无正当理由拒绝整改的，除本合同另有规定外，违约方应按合同总价3％的金额向对方支付违约金。

4、如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于15天内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实现违约金。

八、其它约定

1、在该项目服务全过程中如发生安全、人身事故，一切费用和责任由乙方承担。

2、乙方必须遵守有关法律法规及甲方的规章制度，否则由乙方承担相应责任。

- 服从甲方门岗安全检查，并按要求登记；

- 进入甲方园区后严禁烟火；

- 车辆必须遵守甲方园区道路管理要求，不超速、不超载、不超车，司机不得无证驾驶或驾驶不符合驾驶证的车辆；

- 进入甲方园区后必须服从甲方工作人员管理安排，未经允许不得进入无关区域；

- 禁止与本项目无关的人员进入园区。

九、争议的解决

1、合同有效期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

2、在履行本合同过程中如发生纠纷, 甲、乙双方应及时协商解决，如协商不成，双方均有权向甲方住所地法院诉讼解决。

十、合同的生效

1、本合同经甲乙双方盖章后生效。询价文件、报价文件及询价过程中有关澄清文件、承诺书等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人：                       法定代表人：

或受委托人（签字）：               或受委托人（签字）：

签约时间：   年   月    日         签约时间：   年   月    日

备注：各供应商应对询价采购文件《合同主要条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款（含合同条款）偏离表中注明。

合同附件：

廉 政 协 议

甲方（采购人）：

乙方（供应商）：

为加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制度规定，特签订本廉政协议。

第一条 甲、乙双方约定

（一）甲、乙双方应共同严格遵守国家和省市以及招标人主管部门关于市场准入、项目招标投标、市场经济活动等有关法律、法规和相关政策，以及项目廉政建设的各项规定。

（二）甲、乙双方应认真执行双方签订的合同文件，自觉按合同约定履行责任。

（三）甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反管理相关规章制度。

（四）甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

（五）甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督，建立健全廉政制度，认真严肃查处本方人员违法违纪行为。

（六）甲、乙双方如发现对方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方并督促其纠正，或直接向对方法人代表、纪检监察部门及检察机关如实反映情况。

第二条 甲方（含甲方人员）廉政责任

（一）不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得接受乙方的以任何名义支付的回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得向乙方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧嫁娶等活动中不邀请乙方人员参加；不得接受乙方提供装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等。

（四）不得接受乙方购置的或长期提供的通信工具、交通工具等。

（五）对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，受礼者自收受之日起一个月内上交至甲方监察审计部门。

（六）对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

第三条 乙方（含乙方人员）廉政责任

（一）不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得以任何名义向甲方及其工作人员支付回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得为甲方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧嫁娶等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品等；不得向甲方及其工作人员提供个人装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不得接受甲方推销或指定使用的物资设备。

（四）不得以任何理由为甲方及其工作人员购置或长期提供通信工具、交通工具等。

（五）对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向乙方上级纪检监察组织报告。

（六）对甲方提供的乙方（含乙方人员）违纪违规有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

（七）乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请和各类休闲娱乐等活动。

（八）乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其他单位互相串通，损害甲方利益。

第四条 违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

（一）甲乙双方工作人员有违反本协议约定的责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和甲乙双方单位及其上级党政部门党风廉政建设规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方贿赂甲方人员的，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权中止项目合同，由此造成甲方的损失以及一切费用均由乙方承担。

（三）甲方双方不履行协议约定义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理，且双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

（四）甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

（五）由于甲乙双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方承担上述违约责任。

（六）甲乙双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

第五条 本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

甲方单位（盖章）：杭州市环境集团有限公司              乙方单位（盖章）：

甲方代表（签字）：                                    乙方代表（签字）：

电    话：                                              电    话：

备注：各供应商应对询价采购文件《合同主要条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款（含合同条款）偏离表中注明。

# 第四章 附件

(项目名称)项目

采购编号：

报价文件

响应单位全称：

年    月    日

附件一

承诺函

杭州市环境集团有限公司：

我方已全面阅读和研究了采购编号为 NY-4FZB2406012 的 致远OA系统升级开发项目 询价采购文件和补充文件（如有），并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本次采购的全部情况，对询价采购文件的全部内容理解清楚，无任何疑义。经我方认真分析研究，同意接受询价采购文件的全部要约条件，并按此确定本项目响应的各项承诺内容，以本报价文件进行报价。总报价为人民币__________元，大写_________元，我方将严格按照询价采购文件规定报价，并理解贵方对采购结果没有解释的义务。如我方成交，在接到你方发出的成交通知书起 30 日历日内，按成交通知书、询价采购文件和本报价文件的约定与你方签订合同，并在合同签订前，提交约合同价款的5%履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

本报价文件自报价文件递交截止时间之日起60日历日的报价文件有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付响应保证金人民币：

（1）在报价文件有效期内撤销报价文件；

（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；

（3）在规定的时间内拒签合同、拒付履约保证金；

（4）在报价文件中提供虚假资料或虚假承诺的。

联系地址：                        邮编：

联系人：                          电话：

开户银行：                        账号：

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）：

日期：

附件二

报 价 一 览 表

杭州市环境集团有限公司：

我公司        （响应单位名称）         根据贵单位询价文件要求，就  致远OA系统升级开发项目 报价如下：

| 序号 | 采购内容 | 功能要求 | 数量 | 单位 | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 版本升级 | 详见第二章采购需求书内《第三部分系统要求》、《第四部分项目内容及功能要求》 | 1 | 项 |  |
| 2 | 公文和控件升级 |  | 1 | 项 |  |
| 3 | 全面预算管理模块 |  | 1 | 项 |  |
| 4 | 采购管理模块 |  | 1 | 项 |  |
| 5 | 合同管理模块 |  | 1 | 项 |  |
| 总报价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |

质保期满后，若甲方有需要，乙方承诺可继续提供维护服务，每年维护费为人民币         万元整（￥          ），同时，甲乙双方另行签订维护协议。

注：1、我公司能够按照询价文件要求提供产品及相关服务。

2、本项目报价为一次性报价，包含全部的软件开发费、实施部署费、系统对接费、人工费、差旅费、交通费、税费等一切可预见或不可预见费用。

3、供应商应对本项目免费售后服务期之后提供的有偿续保服务进行报价。续保服务价格单独报价，不含在总价中。

4、提供响应单位账户信息：

开户银行：

开户账号：

响应单位名称（盖章）：

2024年    月    日

附件三

供应商基本情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  | 单位性质 |  |  |
|  |  |  |  | 资本结构情况 |  |  |
| 公司注册名称 |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 2、联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职务 | 职称 |  | 电话 |  |
| 我保证本文件的真实性，并授权 代表本公司负责阐述有关技术等方面的情况。 授权人签字或盖章： 被授权人签字： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）必须附营业执照复印件（加盖公章）

（2）可附供应商认为需提供的其它证明材料（以上复印件均需加盖公章）。

附件四

法定代表人授权书

本人             （姓名）系                         （响应人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人（联系电话：                     ）。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

响应人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年    月    日

法定代表人、委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：1、如报价文件由委托代理人签字或盖章的，报价文件必须附此授权委托书和法定代表人身份证明。

2、委托代理人参加报价的，须随带本人身份证或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如市民卡等无效）、法定代表人身份证明和授权委托书原件。

附件五

商务条款（含技术、合同条款）偏离表

项目名称：致远OA系统升级开发项目

采购编号：NY-4FZB2406012

| 序号 | 内容 | 询价采购文件要求 | 是否满足 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、请供应商在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、如不填写，则视作完全满足询价采购文件的商务、技术、合同要求。

供应商：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期：

附件六

股东信息及出资比例信息表

| 序号 | 股东 | 出资比例 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

供应商（盖章）：

年    月    日

注：若未按实际情况提供或提供虚假信息，经评审小组讨论后，应作无效响应处理。

附件七

提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）官方网站的信用记录截图。

附件八

提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）官方网站的信用记录截图。

附件九

诚信廉洁承诺函

杭州市环境集团有限公司：

（供应商名称）承诺提供的信息（含报价文件、各项应答及承诺）是真实可靠，并能在价格有效期内忠实履行的。

（供应商名称）承诺在双方签订的采购合同中有以下条款：如经采购人查实，供应商在响应时针对本项目提供不实信息，或响应时所做的应答及承诺在成交后无法有效履行，采购人有权终止已签订的合同，没收成交方的履约保证金、单方面解除合同、暂停其供应商资格、暂停其所有款项的支付，如由此给采购人带来损失的，还应赔偿采购人的损失。

如我公司在询价过程中，通过提供不真实的数据或信息，而获取成交资格的供应商，采购人有权将我公司列入供应商不良行为记录名单（即黑名单），取消我公司被列入名单后二年内在成交人、采购人及其他下属全资、控股企业的任何采购中的供应商资格。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件十

提供响应保证金证明材料（可附电汇凭证等凭证）。

附件十一

提供营业执照复印件并加盖公章

附件十二

供应商应具备有北京致远互联软件股份有限公司授权书（授权产品需包含A8+产品）